**项目周报**

报告周期：2015-04-18 ~ 2015-04-24 项目名称：文件explorer

本周投入人数：19 项目经理：陈实

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.项目问题（描述项目存在或可能存在的问题） | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 2.项目已完成工作（100%完成的工作） | | | | | | |
| No | 任务编号 | 任务名称 | 任务分类 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 本周投入工作量  （人天） |
| 1 |  | 项目计划 |  | 2016.4.02 | 2015.4.03 | 5 |
| 2 |  | 需求分析 |  | 2015.4.04 | 2015.4.04 | 5 |
| 3 |  | 概要设计 |  | 2015.4.16 | 2015.4.15 | 5 |
| 4 |  | 加入数据流图 |  | 2015.4.20 | 2015.4.21 | 5 |
| 3.项目下阶段工作描述 | | | | | | |
| No | 任务编号 | 任务名称 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 备注 |
| 1 |  | 编码 | 王者风 | 2015.4.10 | 2015.5.10 |  |
| 2 |  | 测试 | 郭博林 | 2015.4.15 | 2015.5.15 |  |
| 4.工作量统计 | | | | | | |
|  | 项目研发 | 5000LOC | 项目评审 | 3人/周 | 测试 |  |
|  | 项目管理 | 1人/周 | 返工 |  | 培训 |  |
|  | 配置管理 | 1人/周 | 其他 |  |  |  |